Natalia Cánaves

***Presupuesto Desarrollo Web***

PRESUPUESTO DISEÑO DEL SITIO Diseño Mockup Asesoría Fuentes, colores

DESARROLLO SITIO Creación y desarrollo. Uso de HTML, CSS. SASS. BOOTSTRAP, responsive.

CONSTRUCCION Y VISUALIZACION. SEO Visualización y validación.

OBJETIVO. Crear un sitio web de 5 secciones adaptable a todos los dispositivos.

DETALLES Y CRONOGRAMAS SEGUN FASES Diseño de mockup en base a gustos del cliente. Asesoría y orientación sobre conveniencias del mercado

Herramientas a usar: HTML CSS BOOTSTRAP Animaciones Adaptación a todos los equipos (responsive). Se agregarán palabras clave para aparecer en las búsquedas en Internet. Se visualizara y validara contenido en base al mockup. Cualquier detalle que no estuviera en el mockup y se quiera agregar tendrá un valor adicional, lo mismo una vez validado. Se subirá y configurará el sitio en el hosting. Cualquier nueva modificación una vez validado el sitio durante alguna prueba tendrá un valor adicional en base a la cantidad y tipo de cambios.

Se entrega el proyecto y se firma de conformidad.

Fase de diseño (4 a 7 días): $10.000

Fase de desarrollo (7 a 10 días): $30.000

Construcción y visualización: $10.000.

(\*) Cada nueva modificación: $5000

**PRESUPUESTO FINAL**

El sitio web tendrá un valor total sin modificaciones fuera de fase de $50.000. Una vez concluida cada fase el cliente deberá dar el OK si estuviere satisfecho con dicha fase y para ello cuenta con una semana desde el tiempo de notificación para dar a conocer su conformidad o no, una vez pasada la semana cualquier vuelta a edición tendrá un costo de $3000. Las modificaciones de mockup no tienen costo, a menos que supere las 2 secciones, en dicho caso será de $3000 cada sección.

Términos y Condiciones \* El pago se realizará 50% al iniciar el proyecto y 50% al finalizar.

*FIRMA CONFORMIDAD.* Por medio de la presente firma, el cliente pone de manifiesto estar de acuerdo a las políticas de creación, modificación, agregado de contenido y actualización del mismo, así como a los montos y normas que rigen la prestación del servicio. Los costos de mantenimiento no están incluidos en el presente proyecto y dependerán de la frecuencia del mismo.

Este presupuesto es válido hasta el 30/07/2022

Contáctenos

Teléfono:341882681368

Mail: [jsgsuaa@gmail.com](mailto:jsgsuaa@gmail.com)